МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК

"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА"

Заказчик (Генподрядчик) – Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск «Централизованная клубная система»

Подрядчик (Субподрядчик) – Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтрой –Холдинг»

Стройка – г.Краснотурьинск, п.Рудничный, ул.Первомайская, д.1

Объект – Капитальный ремонт части здания (фундамент (цоколь), стены, балкон) ОСП ДК «Горняк»

ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ с 25.05.2020 по 09.06.2020ГОД.

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Демонтажные работы. |  |  |  |
| 1. | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м 2 покрытия | 100 |
| 2. | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонкой стали | 1т. конструкции | 100 |
| 3. | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м 2 покрытия | 100 |
| 4. | Разборка монолитных покрытий: бетонных | 1 м 3 | 100 |
| 5. | Разборка монолитных покрытий: из древестностружечных плит в один слой | 100 м 2 покрытия | 100 |
| 6. | Разборка металлических лестничных решеток | 100 м решетки | 100 |
| 7. | Разборка бетонных конструкций при помощи отбойных молотков | 1 м 3 | 100 |
| 8. | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м 2 | 100 |
| 9. | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | 1т груза | 100 |
| 10. | Перевозка мусора автомобилем до 5 км. | 1 т груза | 100 |
| Раздел 3. Усиление цоколя. |  |  |  |
| 11. | Разработка грунта при подводке, смене или усилений фундамента, грунты | 100 м 3 грунта | 100 |
| 12. | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | 100 отверстий | 100 |
| 13. | Поставка болтов: высокопрочных | 100 шт. | 100 |
| 14. | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля, диаметром 10 мм | т | 100 |
| 15. | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков. | 1т конструкций | 100 |
| 16. | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм. | 1 м 2 | 100 |
| 17. | Проволока вязальная | кг | 100 |
| 18. | Устройство стен подвалов и подпорок стен: бетонных | 100 м 3 бетона, бутобетона и железобетона | 100 |
| 19. | Бетон тяжелый, крупность заполнения более 40 мм. | 1 м 3 | 100 |
| 20. | Ремонт кирпичных стен отдельными местами | 1 м 3 кладки | 100 |

Директор МБУК ГО Краснотурьинск «ЦКС»          Н.С. Бусыгина

09.06.2020.

Т. 8 34384 5 08 66